宁波市鄞州人民医院医共体总院

信息化基础支撑系统改造项目咨询服务采购要求

为了保障信息化基础支撑系统改造项目的顺利进行，确保公开、公平、公正原则，争取医院利益最大化，医院决定采购本项目的咨询服务，本项目基本情况和咨询要求如下。

一、项目基本情况

- 项目名称：信息化基础支撑系统改造项目。

- 项目概述：宁波市鄞州人民医院服务器和储存等基础支撑系统因为业务快速扩展、业务数据快速增长、原有设备老化和淘汰等原因需要进行改造。

- 项目地点：宁波市鄞州人民医院。

- 项目规模：建设预算约550万元。

- 咨询费用：不超过工程项目中标价的2%。

- 咨询服务期：咨询服务合同签订之日起至工程项目验收结束。

二、投标人资质要求

- 投标人要求具备信息集成项目咨询服务资质。

- 投标人自2018年1月1日以来具有三级医院或区县级及以上卫生行政部门400万以上的信息化基础支撑系统项目建设咨询服务经验。

三、咨询服务内容

- 需求调研。要求明确本项目的建设背景、建设内容、建设要求，形成《宁波市鄞州人民医院信息化基础支撑系统改造项目调研报告》

- 方案设计。根据调研报告，拟定三套不同的项目设计方案，要求不同架构、不同品牌、不同投资预算，形成《宁波市鄞州人民医院信息化基础支撑系统改造项目建设方案（拟定稿）》。

- 方案认证。组织专家对拟定建设方案进行综合论证，确定安全、科学、可行、经济、可扩展的建设方案，形成《宁波市鄞州人民医院信息化基础支撑系统改造项目建设方案》。

- 投资预算。协助完成根据建设方案进行选型定量，询价比价，形成《宁波市鄞州人民医院信息化基础支撑系统改造项目投资预算报告》

- 招标需求。根据建设方案编制《宁波市鄞州人民医院信息化基础支撑系统改造项目招标需求》。

- 协助招标。完成招标标书编制后，协助到鄞州区卫健局完成建设方案和标书技术指标内容的技术认证。

- 咨询服务期内按需组织协调全咨询服务过程中出现的与咨询服务内容相关事宜。

四、咨询服务要求

宁波市鄞州人民医院信息化基础支撑系统改造项目涉及的业务范围广、应用复杂、影响面大，项目建设安全性、先进性、延续性要求高。总体要求如下：

- 中标咨询服务单位须尽快对现有现状进行了解熟悉，梳理相关文档形成档案记录，管理和把控咨询服务关联的各个项目环节。

- 投标单位须针对本项目成立咨询工作组，各设总咨询工程师1名、专业咨询工程师1名，其它咨询工程师根据项目需要随时到场。

- 咨询服务工作组须驻宁波市鄞州人民医院现场办公。

- 咨询服务时间：直到工程项目通过验收。

# 五、咨询服务准则

- 执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行咨询合同规定义务和职责。

- 不收受被咨询单位的任何礼金。

- 不泄漏所咨询项目各方认为需要保密的事项。

- 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

- 坚持科学的态度和实事求是的原则。

# 六、投标相关事项

# 投标资料送达时间 2019年11月29日下午14点30分。开标时间：2019年11月29日下午14点30分；开标地点：宁波市鄞州人民医院17-2号楼306会议室。报名联系人：王老师，联系电话：0574-87017665。咨询电话：0574-87017017（信息科），联系人：汪老师。

宁波市鄞州人民医院采购中心

2019年11月26日

评分标准

| 项目 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 （55分） | 需求理解程度、系统方案设计：（30分） 对宁波市鄞州人民医院信息化基础支撑系统改造项目背景和需求有深刻理解，充分考虑与现有基础支撑系统对接工作。 需求调研、方案设计及实现思路规范合理，充分体现方案设计的合理性、先进性、安全性、可扩展性等。对招标要求的技术指标进行详细描述，完全满足招标需求，充分满足实际应用需求，并能考虑到未来业务发展需要，具有一定可扩展性。 根据投档人提交的方案进行横向评议（0-30分）。 被评为“优”的，得30-20分； 被评为“良”的，得19.9-10分； 被评为“一般”的，得9.9-5分； 被评为“差”的，得4.9-1分； |  |  |  |  |
|  | 投资预算编制方案：（15分） 根据方案设计对项目进行投资预算编制，充分体现高性价比投资预算的实现路径。 被评为“优”的，得15-10分； 被评为“良”的，得9.9-5分； 被评为“一般”的，得4.9-1分； |  |  |  |  |
|  | 项目实施及培训（5分） 根据项目实施方案，实施周期、培训形式、项目管控机制酌情打分。（0-7分） |  |  |  |  |
|  | 售后服务：(5分） 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等）进行综合打分（0-5分）。 |  |  |  |  |
| 商 务 部 分 （45分） | 公 司 实 力 12分 | 公司资质：（9分） 投标人具有ISO9001质量管理体系认证，得3分，没有不得分，提供证书复印件。 投标人有项目咨询设计资源管理平台软件并且具有自主知识产权的得3分，缺项的不得分，提供证书复印件。 投标人具有ITSS信息技术咨询设计标准符合性证书的得3分，没有不得分，提供证书复印件。 最高得9分。 |  |  |  |
|  |  | 人员情况：（3分） 针对本项目的咨询组织设置的合理性、咨询团队资质证书、人员安排合理性、现场到位率的承诺等情况进行评分。3分 |  |  |  |
|  | 相关案例:(4分） 投标人自2018年1月1日以来以来有咨询或设计过基础支撑系统项目（指投资额400万元（含）以上的咨询规划、项目建议书、项目可研报告、建设方案等方案编制项目），每个得2分，最高得4分。 |  |  |  |  |
|  | 优惠承诺及合理化意见:(3分） 投标人结合现状，对本项目的技术架构提出合理化建议，及对本次招标要求之外的优惠承诺。得0-3分。 |  |  |  |  |
|  | 标书质量：（1分）投标人标书质量，得0-1分。 |  |  |  |  |
|  | 价格分（25分） 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业（或残疾人福利性单位）价格扣除优惠值6%。 基准价得分为满分。 投标报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×25%×100，得分四舍五入保留到小数点后二位。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

打分说明：

（1）评委根据评标情况逐栏打分，每栏分值不得超出本栏规定的分值范围；

（2）投标文件中应当提供所有涉及评分的有关证明材料（资质、认证、合同等，人员应当提供社保缴纳证明），未提供或提供不清的不得分，原件视情备查。