## 附件：项目要求：

- 根据《互联网医院线上医保支付接口文档》进行接口改造。

2、 药品信息上传：我院互联网药房药品目录（含用法、频次）上传互联网医院，药品信息调整、库存变动时HIS系统主动与互联网医院交互。

3、 诊断信息上传：我院在用医保诊断上传互联网医院。HIS系统线下处理时将医保诊断转为临床诊断，医保诊断变更时HIS系统上传更新。

4、 线上结算交易：患者互联网医院就诊后，HIS系统为患者挂号并插入诊疗费、处方、检验检查等医嘱，通过支付宝电子医保凭证线上结算（含退费），并向互联网医院推送订单和结算状态。

5、 院内药房发药：HIS系统将收件人信息传给互联网药房，并支持患者线下窗口取药。

- 院内检验检查：患者线上医保移动支付检验检查项目，线下到院完成检验检查。

7、 接口软件系统必须符合信息安全等级保护2.0要求，符合医院信息安全管理规范，涉外系统必须在部署后正式启用前通过信息安全监测。

8、 供应商报价应包含相关配套安装的人工、材料、运输、保险、配件、安装、调试、优化、检测、系统接口、验收以及售后服务、培训等的所有费用，直到验收合格为止，采购人不再支付除合同总价款以外的任何费用。

9、 其他项目建设要求

1）售后服务承诺:项目终验合格后提供免费维保1年，维保到期后，双方友好协商有偿服务，年维保费用不得超过中标价的8%。

2）项目实施进度要求：合同签订后至项目验收，总工期不得超过15个工作日。因中标方原因引起延期，每超过一周，中标方向采购方支付1%的违约金，依次累加。

3）项目培训要求：

投标人须提出详细的项目培训计划，具体如下：

（1）对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；

（2）培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；

（3）提供系统操作培训：主要面向医院医护人员及相关管理部门等使用系统的人

员，提供操作培训；

（4）提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员（至少2名）

进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。

培训时和验收时提供符合实际应用的操作文档。

4）项目验收要求：双方人员或含双方认可的第三方现场组织验收，验收标准对照合同功能清单。

- 项目售后服务要求：

- 投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案。

- 为了保证本次项目顺利成功，要求投标人承诺项目验收后提供1年的软件7*24小时售后技术服务，质保期内均提供免费上门维护、升级服务，对故障即时响应，4小时以内到现场，24小时以内解决问题所采取的措施。包括免费升级、功能完善、故障排除、性能调优、技术咨询等。

- 投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人和采购机构不承担任何责任。

- 投标人应为用户提供系统培训，使其能对系统熟练的操作和日常的维护以及能对一般系统故障进行处置。