宁波大学附属人民医院行政楼、体检中心等搬迁项目院内议标公告

一、议标品目：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼、体检中心等搬迁项目 | 1项 | 81020元 |

二、项目要求：

宁波大学附属人民医院东院区即将投入使用，妇科、产科、儿科、体检中心、临床技能培训中心、生物实验室、行政楼搬迁至东院区，搬迁物品主要是家具、设备、及打包资料，初步统计需搬运181车（车辆要求：长3.8米、宽2米、高2米，以放满为准），拆装家具数约30件，4台较大设备需铲车。搬迁时间初定为7月28日-8月1日，（具体安排见附件1）。该项目最高限价为81020元。投标报价包含完成该项目服务可能发生的人工费、车辆费、利润、税金等所有费用。

在项目实施过程中要做好与院方充分配合，确保人员及物品设备安全，如出现人员及物品损伤由中标人负全责，损坏家具由中标人免费负责修复。希望有相关资质和服务能力的供应商前来投标。

三、参与投标应提供以下资料（标书一正三副,正本须加盖红章）：

1、营业执照复印件；

2、投标代表的法人授权书及身份证复印件，并带身份证原件；

3、同类项目业绩；

4、提供总报价单及分项报价单；

5、提供该项目的实施方案（包含人数、车辆、工期及服务承诺）；

6、本项目不接受联合体报名；

7、标书文件需装订成册，不接收活页形式或通过夹子成型的标书。

四、投标事项：

1、请符合资格的投标人到宁波大学附属人民医院采购中心（17-2号楼-201室）报名，联系人：蔡老师、肖老师，联系电话：0574-87016979。报名截止时间2023年7月25日11时。

2、本次议标定于2023年7月25日15点10分，地点：16号楼114会议室（具体时间地点将以现场报名登记时告知为准）

3、我院为无烟医院，文明单位，院区内严禁吸烟，并要求严格做好垃圾分类，请投标人自觉遵守。

五、评标方法：

本次采购采用议标的方式，采用综合评分法，中标结果以宁波大学附属人民医院外网公示、电话通知为准。

六、商务条款：

交货方式：按院方实际需要。

交货时间：按要求时间或院方通知时间完成。

付款方式：最终结算以单价乘以实际数量为准，但总价不能超过最高限价，项目完成后三月内支付全款。

宁波大学附属人民医院

2023-7-21

附件1具体安排：

1、时间安排：

1.1妇科、产科、儿科：7月29-30日，2天内全部搬迁完成。

1.2体检中心：7月29-30日，1.5天内全部搬迁完成。

1.3行政楼：7月28-30日，3天内全部搬迁完成。

1.4临床技能培训中心：7月31日，8月1日，1.5天内全部搬迁完成。

1.5生物实验室：8月1日，0.5天内全部搬迁完成。

2、搬迁内容：

2.1妇科、产科、儿科零星大件搬迁不计费。

2.2体检中心需搬迁的家具约48车，4台较大设备需铲车。

2.3临床技能培训中心需搬迁的家具约35车。

2.4生物实验室需搬迁的家具为生物安全柜1台，高压灭菌锅1个，冷藏冰箱2台，冷冻冰箱1台，离心机1台，显微镜2台。

2.5行政楼需搬迁的家具约83车，打包后资料约15车，需要拆装家具数约30件。

附件2：评分细则

| 商务分 75分 | 1、服务能力（50分）： 根据投标人整体服务能力、提供的针对本项目的人员、车辆安排进行评议，满分30分； 根据投标人提供的针对本项目的工期安排进行评议，满分20分 |
| --- | --- |
|  | 2、项目业绩（5分）： 根据投标人提供的2020年1月1日至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩进行评定，一个合同得1分，满分5分。 注：投标文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供合同复印件或未加盖公章的视为无效业绩。 |
|  | 3、服务承诺（20分）： 根据投标人提供的针对本项目的服务承诺，确保工期及时性及服务安全性的保证措施进行评议，满分20分。 |
| 价格分 25分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分25分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×25％×100 |